Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 se desarrolló Kippu como una aplicación web para digitalizar la atención de mesas en restaurantes. El cliente accede a una carta responsive mediante un código QR asociado a su mesa, selecciona productos y opciones, revisa el carrito y paga mediante Webpay Plus. Una vez autorizado el pago, el pedido se incorpora al flujo de cocina, preparación, entrega y cierre de cuenta. El sistema incorpora administración de locales, mesas, categorías, productos, opciones, propina, control para productos destinados a mayores de edad, comprobante de pago y seguimiento del pedido. Se trabajó con Django, PostgreSQL, HTML, CSS, HTMX, Alpine.js, Git/GitHub, el SDK de Transbank y una alternativa Docker para facilitar la instalación. Los objetivos funcionales principales se encuentran cumplidos; la etapa restante se concentra en evidencias, validación integral, documentación y presentación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: desarrollar una solución web responsive que permita gestionar el proceso de atención de un restaurante desde la lectura del QR hasta el pago, preparación, entrega y cierre de la mesa. Objetivos específicos: (1) modelar locales, mesas, carta, productos, opciones, pedidos, cuentas y pagos; (2) implementar un carrito independiente por mesa; (3) integrar Webpay Plus y generar un comprobante digital; (4) ofrecer paneles operativos para cocina, entregas y caja; (5) incorporar controles de propina, mayoría de edad y reintento de pago; y (6) asegurar trazabilidad mediante migraciones, pruebas automatizadas, documentación y GitHub. |
| Metodología | Se utilizó una metodología iterativa e incremental. Cada requerimiento se dividió en modelado, migración, lógica de negocio, URL, vista, plantilla, prueba manual y prueba automatizada. Las funcionalidades se desarrollaron en ramas de Git y se validaron antes de integrarlas. El uso del ORM de Django, transacciones atómicas, restricciones de base de datos, protección CSRF y pruebas permitió resguardar la integridad de la información. Las interfaces se mejoraron progresivamente con diseño responsive, HTMX y Alpine.js. Esta metodología permitió corregir problemas reales sin detener el desarrollo completo del sistema. |
| Evidencias de avance | Las evidencias principales son: repositorio GitHub con historial de ramas y commits; modelos y migraciones de Django; base de datos PostgreSQL; carta por QR; carrito con opciones y actualización parcial; integración Webpay en ambiente de prueba; comprobante digital; paneles de cocina, entregas y caja; administración de locales; pruebas automatizadas; documentación de instalación y paquete Docker. Estas evidencias permiten verificar programación, almacenamiento de datos, seguridad, control de versiones y cumplimiento de los requerimientos. La validación técnica incluyó `manage.py check`, revisión de migraciones y una suite de 100 pruebas correctas con 4 pruebas omitidas según el entorno. Repositorio: https://github.com/GianCabana/kippu Rama de avance: agregar-locales-d14 Commit de referencia: 81c14bc [ADJUNTAR: capturas de la carta y carrito, Webpay/comprobante, cocina, entregas, caja, administración, resultado de pruebas y página de commits de ambos integrantes.] |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y diseño de la solución | Definir flujo, actores, requerimientos y arquitectura Django | Guías APT, reuniones, diagramas y backlog | 1 semana | Equipo | Se ajustó el alcance según la retroalimentación | Completado | Se priorizó un flujo funcional de punta a punta |
| Desarrollo de software | Implementar carta QR, carrito y pedidos por mesa | Django, sesiones, HTML, CSS, HTMX y Alpine.js | 3 semanas | Gian | Se corrigieron problemas de sesión y actualización parcial | Completado | Se separaron fragmentos reutilizables del carrito |
| Gestión de datos | Modelar locales, mesas, productos, cuentas, pagos y opciones | PostgreSQL, ORM y migraciones | 2 semanas | Equipo | Fue necesario ajustar relaciones y restricciones | Completado | Se incorporaron locales, mayoría de edad y opciones |
| Integración de servicios | Integrar Webpay Plus y recuperación de transacciones | SDK Transbank y ambiente de integración | 3 semanas | Gian | Error 21 por reutilización de token y pagos abandonados | Completado | Cada reintento crea un token nuevo y registra su estado |
| Operación del restaurante | Construir vistas de cocina, entregas y caja | Django, plantillas y actualización periódica | 2 semanas | Equipo | Se revisó la consistencia entre pedido, pago y cuenta | Completado | Se bloquea cocina hasta la autorización del pago |
| Calidad y despliegue | Ejecutar pruebas, documentar e instalar en otro computador | TestCase, GitHub, Docker y documentación | 2 semanas | Gian y Sebastián | Persisten validaciones finales en otro PC y PostgreSQL | En curso | Sebastián continuará pruebas; Gian consolidará evidencias |
| Cierre académico | Completar informe, evidencias y presentación grupal | Word, capturas, GitHub y demostración | 1 semana | Equipo | Se requiere demostrar el aporte individual | En curso | Cada integrante presentará y generará commits propios |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Respuesta: Facilitadores: la estructura modular de Django, el ORM, las migraciones, el panel administrativo, la documentación oficial y el control de versiones permitieron avanzar por componentes y detectar errores con rapidez. La retroalimentación también permitió ampliar el alcance con propina, productos para mayores de edad, opciones y múltiples locales. Dificultades: se presentaron problemas al configurar PostgreSQL en distintos equipos, generar QR con una IP accesible desde teléfonos, administrar CSRF, interpretar estados de Webpay y cerrar cuentas con intentos inconclusos. Se abordaron mediante revisión de trazas, consultas a la base de datos, pruebas automatizadas, creación de nuevos tokens para reintentos y preparación de una instalación basada en Docker.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Respuesta: El plan se ajustó para priorizar primero el recorrido completo del usuario y después las mejoras complementarias. El envío del pedido se trasladó para después de la autorización del pago, porque cocina no debía recibir consumos no pagados. El reintento de Webpay dejó de reutilizar el token anterior y ahora genera uno nuevo. Se agregó separación por local, control de mayoría de edad, propina y opciones de producto debido a requisitos posteriores. También se reemplazaron recargas completas en el carrito por actualizaciones parciales con HTMX y Alpine.js. No se eliminó ninguna función central; stock avanzado, reportes comerciales y despliegue productivo quedaron como proyecciones por exceder el alcance académico actual.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Respuesta: Las actividades pendientes son la validación integral en PostgreSQL y en un segundo computador, la comprobación de todos los QR, la consolidación del README, la incorporación de capturas finales y la preparación de la presentación. También se revisarán la numeración correlativa de pedidos, el historial de cambios de estado y el límite de envíos por mesa. Para avanzar sin afectar el proyecto, se asignarán responsables, se crearán incidencias breves en GitHub y cada cambio se acompañará de una prueba y un commit identificable.

Proyecto: Kippu, sistema web de pedidos y pagos para restaurantes
Integrantes: Gian Cabana y Sebastián Delgado

Sección y docente: Capstone 006D – Aldo Martinez

Referencias técnicas

• Django Software Foundation. (2026). Django documentation, versión 5.2. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

• PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/

• Transbank Developers. (s. f.). Webpay Plus: proyecto de ejemplo para Python. https://proyecto-ejemplo-python.transbankdevelopers.cl/webpay-plus/

• Docker. (2026). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/

• htmx. (2026). Documentation. https://htmx.org/docs/

• Alpine.js. (s. f.). Start here. https://alpinejs.dev/start-here

• GitHub. (2026). Documentación sobre ramas, commits y solicitudes de incorporación de cambios. https://docs.github.com/en/pull-requests

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.