|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: El equipo ha cumplido la mayor parte de las actividades definidas para el desarrollo de Kippu. Se completaron el modelado de datos, la carta digital por código QR, el carrito por mesa, la creación de pedidos, las vistas de cocina y entrega, la caja, la integración de Webpay Plus, la propina, el control para productos destinados a mayores de edad, las opciones de producto y el soporte para múltiples locales. También se incorporaron HTMX y Alpine.js para mejorar la interacción y se mantuvo el código en GitHub. Los principales facilitadores fueron la organización modular de Django, el uso del ORM y las migraciones, las pruebas automatizadas y el trabajo por funcionalidades. Las principales dificultades estuvieron asociadas a la configuración de PostgreSQL, la dirección IP utilizada por los QR, la protección CSRF, los estados incompletos de Webpay y la coordinación del trabajo entre computadores.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Las dificultades se enfrentaron mediante ciclos breves de diagnóstico, corrección y prueba. Se revisaron trazas de Django, estados almacenados en PostgreSQL y respuestas del SDK de Transbank. El error 21 de Webpay se abordó evitando reutilizar tokens y creando un nuevo intento de pago cuando la transacción era cancelada o abandonada. Los bloqueos de cierre de mesa se revisaron relacionando cuenta, pedido, pago e intento Webpay. Para reducir los problemas de instalación se preparó una alternativa con Docker. En la etapa restante se ejecutará una prueba integral desde el QR hasta el cierre de la mesa y se documentarán los resultados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Evaluamos positivamente el trabajo porque existe una solución funcional, modular y respaldada por control de versiones. Destacamos la capacidad para transformar requerimientos del restaurante en modelos, vistas, plantillas, reglas de negocio y pruebas. También fue relevante la perseverancia para resolver fallos de sesiones, CSRF, pagos y estados de pedidos. Debemos mejorar la planificación de las tareas compartidas, registrar con mayor constancia las decisiones técnicas y procurar que cada integrante genere commits identificables y participe en las pruebas y en la presentación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: La principal inquietud es definir el nivel de profundidad exigido para las evidencias finales: si basta con capturas y enlaces al repositorio o si también se requiere una demostración en vivo, un diagrama actualizado de datos y un informe de pruebas. La pregunta para el docente es: ¿qué evidencias mínimas deben incorporarse en Git para demostrar de manera suficiente la programación, el almacenamiento de datos y el aporte individual de cada integrante?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Sí. Para la etapa de cierre se propone redistribuir actividades. Gian consolidará el informe, las evidencias, las referencias y la revisión del flujo funcional. Sebastián continuará con las tareas técnicas restantes, las pruebas en otro computador y la revisión de folios, historial de estados y límites de envío. Cada integrante deberá realizar commits propios y dejar una breve descripción de su aporte en el repositorio. Esta redistribución permitirá equilibrar la participación y facilitar la trazabilidad exigida por la rúbrica.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: El trabajo grupal ha permitido integrar desarrollo backend, diseño de interfaces, base de datos, pagos y documentación en una sola solución. Como aspectos positivos destacamos la capacidad de resolver problemas concretos y mantener una meta común. Como mejora, necesitamos acordar tareas más pequeñas, responsables y fechas de revisión, además de realizar sesiones breves de seguimiento. Para la presentación final ambos integrantes deben conocer el flujo completo y ser capaces de explicar las decisiones técnicas, las pruebas y las limitaciones del proyecto.

Proyecto: Kippu, sistema web de pedidos y pagos para restaurantes
Integrantes: Gian Cabana y Sebastián Delgado

Sección y docente: Capstone 006D – Aldo Martínez

Referencias técnicas

• Django Software Foundation. (2026). Django documentation, versión 5.2. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

• PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/

• Transbank Developers. (s. f.). Webpay Plus: proyecto de ejemplo para Python. https://proyecto-ejemplo-python.transbankdevelopers.cl/webpay-plus/

• Docker. (2026). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/

• htmx. (2026). Documentation. https://htmx.org/docs/

• Alpine.js. (s. f.). Start here. https://alpinejs.dev/start-here

• GitHub. (2026). Documentación sobre ramas, commits y solicitudes de incorporación de cambios. https://docs.github.com/en/pull-requests